履行状況報告書

平成　年　月　日

（宛先）　宝達志水町長

受注者　住所

氏名

| 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

| 総括監督員 | 監督員 |
| --- | --- |

履行状況報告書（記入例）

平成　年　月　日

（宛先）宝達志水町長

受注者　住所

氏名

| 工 事 名 | ○○１丁目線道路改良工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成２５年４月２０日 ～ 平成２６年３月２０日 |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| ４ 月 | 0 | 0 |  |
| ５ 月 | 5 | 5 |  |
| ６ 月 | 15 | 15 |  |
| ７ 月 | 25 | 25 |  |
| ８ 月 | 40 | 45 |  |
| ９ 月 | 50(45) | 50 | （平成２５年９月末の出来高） |
| １０ 月 | 60(55) |  |  |
| １１ 月 | 70(65) |  |  |
| １２ 月 | 80(75) |  |  |
| １ 月 | 90(85) |  |  |
| ２ 月 | 100(95) |  |  |
| ３ 月 | (100) |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

| 総括監督員 | 監督員 |
| --- | --- |